## Slide 1: Entwicklung & Bereitstellung eines API-Endpunktes
zur optimierten Abwicklung der Retourenanmeldung durch Kunden
Notes: Herzlich Willkommen zu meiner Präsentation über mein Abschlussprojekt. Mein Name ist Helen Rebmann. In diesem Projekt habe ich einen API-Endpunkt entwickelt. Dieser wird eingesetzt, um eine Retoure durch den Kunden in unserem Webshop anzumelden.

## Slide 2: Horze International GmbH
Onlineversandhandel mit 20 Onlineshops in 18 Ländern und weltweitem Versand
Das Sortiment umfasst über 40.000 Artikel für den Reitsport und Pferdebedarf
Notes: Meine Ausbildung habe ich bei der Horze International absolviert. Unser Hauptgeschäft ist der Onlinehandel. Hier vertreiben wir in 18 Ländern und weltweitem Versand alles rund um Pferd und Reiter.

## Slide 3: Agenda
Ausgangsituation
& Projektziel
Projektphasen
Abschluss
Notes: In den nächsten Minuten stelle ich euch die Ausgangssituation, sowie das Projektziel vor, ich gehe auf die durchlaufenen Projektphasen ein und komme zum Schluss auf mein Fazit zu sprechen.

## Slide 4: Voice of the Customer
The process is long, and the website is not always up to date to complete the return request.
The return process is confusing on the website.
The return process on the website or app should be improved! IT DID NOT WORK.
Notes: Wir führen in regelmäßigen Abständen Auswertungen der Kundenrückmeldungen durch. Nach der High Season im Jahr 2024 wurde deutlich, dass der Prozess der Retourenanmeldungen überarbeitet werden muss. Da sowohl Kunden, als auch Kundenservice-Mitarbeiter über negative Erfahrungen berichtet haben.

## Slide 5: IST-Situation
Salesforce
nShift
Diract
Emarsys
Create Retourenlabel
Create RMA
Link RMA & Retourenlabel
Trigger Kundenmail
Notes: Aktuell wird die Retoure im Webshop angemeldet. Der Kunde geht dort in das Retourenportal, gibt seine Bestellnummer und E-Mail ein, wählt die Artikel zur Rücksendung aus und klickt auf bestätigen. Daraufhin senden der Webshop einen Request an nShift. Hier wird das Retourenlabel generiert. Anschließend werden zwei weitere API-Calls an Diract unser Lagersystem gesendet und zum Schluss wird noch ein Request an Emarsys unser E-Mail System gesendet, um dem Kunden das Retourenlabel per E-Mail zukommen zu lassen.

## Slide 6: IST-Situation
Nur sequenzielle Abarbeitung möglich
Notes: Aktuell wird die Retoure im Webshop angemeldet. Der Kunde geht dort in das Retourenportal, gibt seine Bestellnummer und E-Mail ein, wählt die Artikel zur Rücksendung aus und klickt auf bestätigen. Daraufhin senden der Webshop einen Request an nShift. Hier wird das Retourenlabel generiert. Anschließend werden zwei weitere API-Calls an Diract unser Lagersystem gesendet und zum Schluss wird noch ein Request an Emarsys unser E-Mail System gesendet, um dem Kunden das Retourenlabel per E-Mail zukommen zu lassen.

## Slide 7: IST-Situation
Lange Bearbeitungszeit, Salesforce bricht nach > 5 Sekunden ab
Oops | 500 Error
Notes: Aktuell wird die Retoure im Webshop angemeldet. Der Kunde geht dort in das Retourenportal, gibt seine Bestellnummer und E-Mail ein, wählt die Artikel zur Rücksendung aus und klickt auf bestätigen. Daraufhin senden der Webshop einen Request an nShift. Hier wird das Retourenlabel generiert. Anschließend werden zwei weitere API-Calls an Diract unser Lagersystem gesendet und zum Schluss wird noch ein Request an Emarsys unser E-Mail System gesendet, um dem Kunden das Retourenlabel per E-Mail zukommen zu lassen.

## Slide 8: IST-Situation
Lange Bearbeitungszeit, Salesforce bricht nach > 5 Sekunden ab
Oops | 500 Error
Statuscode 500
Notes: Aktuell wird die Retoure im Webshop angemeldet. Der Kunde geht dort in das Retourenportal, gibt seine Bestellnummer und E-Mail ein, wählt die Artikel zur Rücksendung aus und klickt auf bestätigen. Daraufhin senden der Webshop einen Request an nShift. Hier wird das Retourenlabel generiert. Anschließend werden zwei weitere API-Calls an Diract unser Lagersystem gesendet und zum Schluss wird noch ein Request an Emarsys unser E-Mail System gesendet, um dem Kunden das Retourenlabel per E-Mail zukommen zu lassen.

## Slide 9: Projektziel
Um das Kundenerlebnis beim Anmelden einer Retoure über den Webshop zu verbessern, sollen fehlgeschlagene Retourenanmeldungen (HTTP 500 Fehler) auf ein Minimum reduziert werden. Den Kunden soll stets vermittelt werden, dass die Retourenanmeldung erfolgreich war. Um dies zu erreichen, soll die bestehende Prozesslogik aus dem Webshop in die interne Backend-Umgebung verlagert werden. Dies erfolgt über einen neuen API-Endpunkt. Zusätzlich wird die Prozesslogik durch ein Warteschlangen-System (Queue) ergänzt. Falls eine Anfrage aufgrund eines Fehlers nicht bearbeitet werden kann, wird sie von einem Service Worker erneut verarbeitet.
Notes: Kunden sollen stehts eine positive Rückmeldung erhalten.

## Slide 10: Projektziel
Um das Kundenerlebnis beim Anmelden einer Retoure über den Webshop zu verbessern, sollen fehlgeschlagene Retourenanmeldungen (HTTP 500 Fehler) auf ein Minimum reduziert werden. Den Kunden soll stets vermittelt werden, dass die Retourenanmeldung erfolgreich war. Um dies zu erreichen, soll die bestehende Prozesslogik aus dem Webshop in die interne Backend-Umgebung verlagert werden. Dies erfolgt über einen neuen API-Endpunkt. Zusätzlich wird die Prozesslogik durch ein Warteschlangen-System (Queue) ergänzt. Falls eine Anfrage aufgrund eines Fehlers nicht bearbeitet werden kann, wird sie von einem Service Worker erneut verarbeitet.
Notes: Kunden sollen stehts eine positive Rückmeldung erhalten.

## Slide 11: Projektziel
Um das Kundenerlebnis beim Anmelden einer Retoure über den Webshop zu verbessern, sollen fehlgeschlagene Retourenanmeldungen (HTTP 500 Fehler) auf ein Minimum reduziert werden. Den Kunden soll stets vermittelt werden, dass die Retourenanmeldung erfolgreich war. Um dies zu erreichen, soll die bestehende Prozesslogik aus dem Webshop in die interne Backend-Umgebung verlagert werden. Dies erfolgt über einen neuen API-Endpunkt. Zusätzlich wird die Prozesslogik durch ein Warteschlangen-System (Queue) ergänzt. Falls eine Anfrage aufgrund eines Fehlers nicht bearbeitet werden kann, wird sie von einem Service Worker erneut verarbeitet.
Notes: Kunden sollen stehts eine positive Rückmeldung erhalten.

## Slide 12: Projektziel
Um das Kundenerlebnis beim Anmelden einer Retoure über den Webshop zu verbessern, sollen fehlgeschlagene Retourenanmeldungen (HTTP 500 Fehler) auf ein Minimum reduziert werden. Den Kunden soll stets vermittelt werden, dass die Retourenanmeldung erfolgreich war. Um dies zu erreichen, soll die bestehende Prozesslogik aus dem Webshop in die interne Backend-Umgebung verlagert werden. Dies erfolgt über einen neuen API-Endpunkt. Zusätzlich wird die Prozesslogik durch ein Warteschlangen-System (Queue) ergänzt. Falls eine Anfrage aufgrund eines Fehlers nicht bearbeitet werden kann, wird sie von einem Service Worker erneut verarbeitet.
Notes: Kunden sollen stehts eine positive Rückmeldung erhalten.

## Slide 13: Projektphasen
Zur Umsetzung des Projektes standen 80 Zeitstunden zur Verfügung
Deployment
16 h
Development
40 h
Planung
16 h
Projektinitiierung
8 h
Notes: Für die Realisierung standen 80 Zeitstunden zu Verfügung. Diese habe ich zeitlich in die Phasen Projektinitiierung, Planung, Development und Deployment aufgeteilt.

## Slide 14: Roadmap
Go Live
Workshops
Project Scope
Projektinitiierung
Planung
Development
Deployment
Kick-Off Meeting
Datenbank anbinden
API Route
anlegen
API Calls
Subsysteme
Testing
Implementierung im Webshop
Aufgaben- & Zeitplanung
Analysen
Design
Notes: Innerhalb diesen Phasen wurden weitere Meilensteine festgelegt und in einer Roadmap festgehalten, auf die ich nun nach und nach zu sprechen kommen werde.

## Slide 15: Projektinitiierung
Go Live
Projektinitiierung
Planung
Development
Deployment
Workshops
Project Scope
Kick-Off Meeting
Datenbank anbinden
API Route
anlegen
API Calls
Subsysteme
Testing
Implementierung im Webshop
Aufgaben- & Zeitplanung
Analysen
Design
Kick-Off Meeting
Notes: Für die betroffenen Systeme wurden die verantwortlichen Teams gefunden und eingeladen.

## Slide 16: Projektinitiierung
Go Live
Projektinitiierung
Planung
Development
Deployment
Kick-Off Meeting
Datenbank anbinden
API Route
anlegen
API Calls
Subsysteme
Testing
Implementierung im Webshop
Aufgaben- & Zeitplanung
Analysen
Design
Kick-Off Meeting
Web
Supply Chain
Customer Service
Workshops
Project Scope
Notes: Das Web Team, Supply Chain und Customer Service.

## Slide 17: Projektinitiierung
Go Live
Projektinitiierung
Planung
Development
Deployment
Datenbank anbinden
API Route
anlegen
API Calls
Subsysteme
Testing
Implementierung im Webshop
Aufgaben- & Zeitplanung
Analysen
Design
Kick-Off Meeting
Azubi
Projektleiter
Kick-Off Meeting
Workshops
Project Scope
Notes: Zudem anwesend war der Projektleiter und ich. Ziel des Kick-Off Meetings war in erster Linie auf nachfolgenden Workshops zu briefen und vorzubereiten.

## Slide 18: Projektinitiierung
Go Live
Projektinitiierung
Planung
Development
Deployment
Datenbank anbinden
API Route
anlegen
API Calls
Subsysteme
Testing
Implementierung im Webshop
Aufgaben- & Zeitplanung
Analysen
Design
Kick-Off Meeting
Systemübergreifende Syncronisation der Retourengründe
QR Code statt Retourenlabel
E-Mail mit Rücksendeanweisung
Loging Payload Error Requests
Queuen von RMA in Datenbank
Registrieren von RMA im WMS
Service Worker failed Requests
Kick-Off Meeting
Workshops
Project Scope
Notes: In den Workshops haben wir mit den Teams zusammen die Pains und gewünschten Anforderungen aufgenommen.

## Slide 19: Projektinitiierung
Go Live
Projektinitiierung
Planung
Development
Deployment
Project Scope
Datenbank anbinden
API Route
anlegen
API Calls
Subsysteme
Testing
Implementierung im Webshop
Aufgaben- & Zeitplanung
Analysen
Design
Kick-Off Meeting
M
S
C
W
Must have
Should have
Could have
Won‘t have
Queuen von RMA in Datenbank
Loging Payload Error Requests
Systemübergreifende Syncronisation der Retourengründe
QR Code statt Retourenlabel
Generieren der Returnlable
Registrieren von RMA im WMS
Verknüpfung RMA & Trackingcode
E-Mail mit Rücksendeanweisung
Service Worker failed Requests
Auswahl Versanddienstleister
Kick-Off Meeting
Workshops
Notes: Und diese wurden weiter im Projekt Scope priorisiert. Hier kam die Moscow Methode zum Einsatz in der die Anforderungen auf Must, Should, Could und Won‘t have eingeteilt haben.

## Slide 20: Projektinitiierung
Go Live
Projektinitiierung
Planung
Development
Deployment
Project Scope
Datenbank anbinden
API Route
anlegen
API Calls
Subsysteme
Testing
Implementierung im Webshop
Aufgaben- & Zeitplanung
Analysen
Design
M
S
C
W
Must have
Should have
Could have
Won‘t have
Queuen von RMA in Datenbank
Loging Payload Error Requests
Systemübergreifende Syncronisation der Retourengründe
QR Code statt Retourenlabel
Generieren der Returnlable
Registrieren von RMA im WMS
Verknüpfung RMA & Trackingcode
E-Mail mit Rücksendeanweisung
Service Worker failed Requests
Auswahl Versanddienstleister
Kick-Off Meeting
Workshops
Notes: In diesem Projekt wurden ausschließlich die Must have Anforderungen umgesetzt. Das heißt die minimalen Anforderungen um ein lauffähiges Produkt zu erhalten. Alle nice to have Features wurden außer Acht gelassen.

## Slide 21: Roadmap
Go Live
Workshops
Project Scope
Projektinitiierung
Planung
Development
Deployment
Kick-Off Meeting
Datenbank anbinden
API Route
anlegen
API Calls
Subsysteme
Testing
Implementierung im Webshop
Aufgaben- & Zeitplanung
Analysen
Design
Notes: Innerhalb diesen Phasen wurden weitere Meilensteine festgelegt und in einer Roadmap festgehalten, auf die ich nun nach und nach zu sprechen kommen werde.

## Slide 22: Planung
Planung
Go Live
Projektinitiierung
Development
Deployment
Datenbank anbinden
API Route
anlegen
API Calls
Subsysteme
Testing
Implementierung im Webshop
Aufgaben- & Zeitplanung
Analysen
Design
Workshops
Project Scope
Kick-Off Meeting
Notes: Hier wurden die Meilensteine Aufgaben- & Zeitplanung, Analyse und Design festgelegt.

## Slide 23: Planung
Planung
Go Live
Development
Deployment
Datenbank anbinden
API Route
anlegen
API Calls
Subsysteme
Testing
Implementierung im Webshop
Aufgaben- & Zeitplanung
Analysen
Design
Notes: Die detailierte Aufgaben & Zeitplanung finden sie in der Dokumentation. Darauf werde ich nicht weiter eingehen.

## Slide 24: Planung
Planung
Go Live
Workshops
Project Scope
Projektinitiierung
Development
Deployment
Kick-Off Meeting
Datenbank anbinden
API Route
anlegen
API Calls
Subsysteme
Testing
Implementierung im Webshop
Aufgaben- & Zeitplanung
Analysen
Design
Notes: Für dieses Projekt wurden verschiedene Analysen durchgeführt. Zum ersten die IST-Analyse, die IST-Situation wurde in den Workshops erarbeitet. Danach musste analysiert und entschieden werden, ob das Projekt intern oder extern durchgeführt wird. Da jeder Onlineshop auf die eine oder andere Art Retouren bearbeiten und entgegennehmen muss, existieren bereits eine Vielzahl von IT-Lösungen.

## Slide 25: Planung
Planung
Go Live
Development
Deployment
Datenbank anbinden
API Route
anlegen
API Calls
Subsysteme
Testing
Implementierung im Webshop
Aufgaben- & Zeitplanung
€
0123456789
0123456789
0123456789
0123456789
.
Gesamtkosten
Analysen
Design
Notes: Zunächst einmal sollte geguckt werden, ob das Projekt rentabel ist. Dafür wurden alle geplanten Kosten gesammelt. Diese bestehen aus dem Personaleinsatz, sowie dem Einsatz der benötigten Ressourcen. Die Personalkosten belaufen sich auf 1345 Euro. Sie setzten sich aus dem Stundensatz der jeweiligen Mitarbeiter, sowie den geleisteten Stunden zusammen.

## Slide 26: Planung
Planung
Go Live
Workshops
Project Scope
Projektinitiierung
Development
Deployment
Kick-Off Meeting
Datenbank anbinden
API Route
anlegen
API Calls
Subsysteme
Testing
Implementierung im Webshop
Aufgaben- & Zeitplanung
€
0123456789
0123456789
0123456789
0123456789
Projektinitiierung
480 €
Analyse & Planung
160 €
Implementierung
420 €
.
Tests
100 €
Deployment
105 €
Nachbereitung
80 €
Gesamtkosten
Analysen
Design
Notes: Auf alle geleisteten Stunden kommen zusätzlich eine Ressourcenkostenpauschale. Dies ergibt 200 Euro gesamt.

## Slide 27: Planung
Planung
Go Live
Workshops
Project Scope
Projektinitiierung
Development
Deployment
Kick-Off Meeting
Datenbank anbinden
API Route
anlegen
API Calls
Subsysteme
Testing
Implementierung im Webshop
Aufgaben- & Zeitplanung
€
0123456789
0123456789
0123456789
0123456789
Projektinitiierung
480 €
Gesamtkosten
Analyse & Planung
160 €
Implementierung
420 €
.
Tests
100 €
Deployment
105 €
Nachbereitung
80 €
Ressourcenkostenpauschale
200 €
Analysen
Design
Notes: Und somit sind wir bei 1545 Euro gesamtkosten.

## Slide 28: Planung
Planung
Go Live
Workshops
Project Scope
Projektinitiierung
Development
Deployment
Kick-Off Meeting
Datenbank anbinden
API Route
anlegen
API Calls
Subsysteme
Testing
Implementierung im Webshop
Aufgaben- & Zeitplanung
€
0123456789
0123456789
0123456789
0123456789
Projektinitiierung
480 €
Gesamtkosten
Analyse & Planung
160 €
Implementierung
420 €
.
Tests
100 €
Deployment
105 €
Nachbereitung
80 €
Ressourcenkostenpauschale
200 €
Analysen
Design
Notes: Wir können die eingesetzten Kosten gegen eine potenzielle Zeitersparnis im Kundenservice rechnen. Wenn wir davon ausgehen, dass nach Umsetzung des Projektes keine Ticket bezüglich der fehlgeschlagener Retourenanmeldung mehr im Kundenservice aufschlagen, spart uns dies Jährlich 15.000 Euro. Somit amortisiert sich das Projekt bereits nach etwas mehr als einem Monat.

## Slide 29: Planung
Planung
Go Live
Development
Deployment
Datenbank anbinden
API Route
anlegen
API Calls
Subsysteme
Testing
Implementierung im Webshop
Aufgaben- & Zeitplanung
Analysen
Design
Projektinitiierung
Workshops
Project Scope
Kick-Off Meeting

## Slide 30: Design
API-Call Emarsys
API-Call Diract
Trackinglink
API-Call Diract
RMA
API-Call Nshift
Design
Planung
Go Live
Development
Deployment
Datenbank anbinden
API Route
anlegen
API Calls
Subsysteme
Testing
Implementierung im Webshop
Aufgaben- & Zeitplanung
Analysen
Projektinitiierung
Workshops
Project Scope
Kick-Off Meeting
API-Call Nshift
API-Call Diract
RMA
API-Call Diract
Trackinglink
API-Call Emarsys

## Slide 31: Design
Design
Planung
Go Live
Development
Deployment
Datenbank anbinden
API Route
anlegen
API Calls
Subsysteme
Testing
Implementierung im Webshop
Aufgaben- & Zeitplanung
Analysen
Projektinitiierung
Workshops
Project Scope
Kick-Off Meeting
API-Call Nshift
API-Call Diract
RMA
API-Call Diract
Trackinglink
API-Call Emarsys
API-Call Nshift
API-Call Diract
RMA
API-Call Diract
Trackinglink
API-Call Emarsys

## Slide 32: Design
Design
Planung
Go Live
Development
Deployment
Datenbank anbinden
API Route
anlegen
API Calls
Subsysteme
Testing
Implementierung im Webshop
Aufgaben- & Zeitplanung
Analysen
Projektinitiierung
Workshops
Project Scope
Kick-Off Meeting
API-Call Nshift
API-Call Diract
RMA
API-Call Diract
Trackinglink
API-Call Emarsys
API-Call Nshift
API-Call Diract
RMA
API-Call Diract
Trackinglink
API-Call Emarsys
Eintrag Queue

## Slide 33: Design
Design
Planung
Go Live
Development
Deployment
Datenbank anbinden
API Route
anlegen
API Calls
Subsysteme
Testing
Implementierung im Webshop
Aufgaben- & Zeitplanung
Analysen
Projektinitiierung
Workshops
Project Scope
Kick-Off Meeting
API-Call Nshift
API-Call Diract
RMA
API-Call Diract
Trackinglink
API-Call Emarsys
API-Call Nshift
API-Call Diract
RMA
API-Call Diract
Trackinglink
API-Call Emarsys
Eintrag Queue
Validation

## Slide 34: Design
Design
Planung
Go Live
Development
Deployment
Datenbank anbinden
API Route
anlegen
API Calls
Subsysteme
Testing
Implementierung im Webshop
Aufgaben- & Zeitplanung
Analysen
Projektinitiierung
Workshops
Project Scope
Kick-Off Meeting
API-Call Nshift
API-Call Diract
RMA
API-Call Diract
Trackinglink
API-Call Emarsys
API-Call Nshift
API-Call Diract
RMA
API-Call Diract
Trackinglink
API-Call Emarsys
Eintrag Queue
Validation
Response

## Slide 35: Design
Design
Planung
Go Live
Development
Deployment
Datenbank anbinden
API Route
anlegen
API Calls
Subsysteme
Testing
Implementierung im Webshop
Aufgaben- & Zeitplanung
Analysen
Projektinitiierung
Workshops
Project Scope
Kick-Off Meeting
API-Call Nshift
API-Call Diract
RMA
API-Call Diract
Trackinglink
API-Call Emarsys
API-Call Nshift
API-Call Diract
RMA
API-Call Diract
Trackinglink
API-Call Emarsys
Eintrag Queue
Validation
Response

## Slide 36: Design
Design
Planung
Go Live
Development
Deployment
Datenbank anbinden
API Route
anlegen
API Calls
Subsysteme
Testing
Implementierung im Webshop
Aufgaben- & Zeitplanung
Analysen
Projektinitiierung
Workshops
Project Scope
Kick-Off Meeting
API-Call Nshift
API-Call Diract
RMA
API-Call Diract
Trackinglink
API-Call Emarsys
API-Call Nshift
API-Call Diract
RMA
API-Call Diract
Trackinglink
API-Call Emarsys
Eintrag Queue
Validation
Response

## Slide 37: Design
Design
Go Live
Development
Deployment
Datenbank anbinden
API Route
anlegen
API Calls
Subsysteme
Testing
Implementierung im Webshop
API-Call Nshift
API-Call Diract
RMA
API-Call Diract
Trackinglink
API-Call Emarsys
Eintrag Queue
Validation
Response
Workshops
Project Scope
Projektinitiierung
Planung
Kick-Off Meeting
Aufgaben- & Zeitplanung
Analysen

## Slide 38: Roadmap
Go Live
Workshops
Project Scope
Projektinitiierung
Planung
Development
Deployment
Kick-Off Meeting
Datenbank anbinden
API Route
anlegen
API Calls
Subsysteme
Testing
Implementierung im Webshop
Aufgaben- & Zeitplanung
Analysen
Design
Notes: Innerhalb diesen Phasen wurden weitere Meilensteine festgelegt und in einer Roadmap festgehalten, auf die ich nun nach und nach zu sprechen kommen werde.

## Slide 39: Development
Development
Go Live
Workshops
Project Scope
Projektinitiierung
Planung
Deployment
Kick-Off Meeting
Implementierung im Webshop
Aufgaben- & Zeitplanung
Analysen
Design
API Route anlegen
1
Datenbank anbinden
API Calls Subsysteme
Testing
express
Route
POST
API URL
HTTP Methode

## Slide 40: Development
Development
Go Live
Workshops
Project Scope
Projektinitiierung
Planung
Deployment
Kick-Off Meeting
Implementierung im Webshop
Aufgaben- & Zeitplanung
Analysen
Design
API Route anlegen
1
2
Datenbank anbinden
API Calls Subsysteme
Testing
express
Route
POST
Connection
Schema
Mongoose
Lib
Schema
MongoDB
Create document
Update document
Query Collection

## Slide 41: Development
Development
Go Live
Workshops
Project Scope
Projektinitiierung
Planung
Deployment
Kick-Off Meeting
Implementierung im Webshop
Aufgaben- & Zeitplanung
Analysen
Design
API Route anlegen
1
2
3
Datenbank anbinden
API Calls Subsysteme
Testing
express
Route
POST
API-Requests senden
Rückmeldung verarbeiten
Mongoose
Lib
Schema
MongoDB
Rückmeldung an Webshop
Parallele Verarbeitung
node-fetch
Lib

## Slide 42: Development
Development
Go Live
Deployment
Implementierung im Webshop
API Route anlegen
1
4
Testing
Route
Definieren Validierungsfelder
Manuelles Testing
Bereitstellung auf STG
E2E-Tests
express-validator
Lib
Postman
Workshops
Project Scope
Projektinitiierung
Planung
Development
Kick-Off Meeting
Datenbank anbinden
API Route
anlegen
API Calls
Subsysteme
Aufgaben- & Zeitplanung
Analysen
Design
Route
node-fetch
Lib

## Slide 43: Roadmap
Go Live
Workshops
Project Scope
Projektinitiierung
Planung
Development
Deployment
Kick-Off Meeting
Datenbank anbinden
API Route
anlegen
API Calls
Subsysteme
Testing
Implementierung im Webshop
Aufgaben- & Zeitplanung
Analysen
Design
Notes: Innerhalb diesen Phasen wurden weitere Meilensteine festgelegt und in einer Roadmap festgehalten, auf die ich nun nach und nach zu sprechen kommen werde.

## Slide 44: Roadmap
Go Live
Workshops
Project Scope
Hyper-Care-Phase
Kick-Off Meeting
Datenbank anbinden
API Route
anlegen
API Calls
Subsysteme
Testing
Implementierung im Webshop
Aufgaben- & Zeitplanung
Analysen
Design
Notes: Innerhalb diesen Phasen wurden weitere Meilensteine festgelegt und in einer Roadmap festgehalten, auf die ich nun nach und nach zu sprechen kommen werde.

## Slide 45: Abschluss
Lessons Learned
Ausblick

## Slide 46: Fachgespräch
Abschlussprüfung
Notes: Herzlich Willkommen zu meiner Präsentation über mein Abschlussprojekt. Mein Name ist Helen Rebmann. In diesem Projekt habe ich einen API-Endpunkt entwickelt. Dieser wird eingesetzt, um eine Retoure durch den Kunden in unserem Webshop anzumelden.